CASEFLOW · 技术设计方案

# 案件指派系统
设计思路归纳与后续开发路线

面向高强度工作场景的极简案件分派工具
Spring Boot + Vue 3 + MySQL

编制日期： 2026 年 9 月

版本： V1.0 （初版实现 + 路线规划）

技术栈： Spring Boot 2.7 / Vue 3 / MySQL 8

目录

一、需求理解

二、设计原则

三、总体架构与技术选型

四、数据模型

五、核心业务流程

六、员工图谱 Excel 导入方案

七、功能与页面清单

八、接口清单

九、第一版边界

十、后续开发路线

十一、部署与运维建议

十二、风险与注意事项

# 一、需求理解

案件指派系统（CaseFlow）面向高强度工作者：boss 拿到案件（PDF / Word / Excel 附件，或直接手打案件名）后，指派给员工图谱中的具体人，盯住到期时间，直至办结归档。

第一版聚焦四件事，其余一律让路：

- 收案件：入口统一，无论来源是 PDF、Word、Excel 附件，还是 boss 直接手打一个案件名。

- 派下去：从组织树里精确选人，区分主办与协办，支持改派并留下痕迹。

- 盯到期：逾期、今日到期、三天内、七天内分桶提醒，逾期一眼可辨。

- 看得住：工作台把「待指派 / 处理中 / 已逾期 / 今日到期」四类需要马上处理的数字直接摆在眼前。

案件追溯按约定后置，但数据底座在第一版就埋好：所有指派动作保留历史记录，所有关键操作写入操作日志。

# 二、设计原则

| 原则 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 简约，无装饰 | 白底、细边框、单一主色（克制蓝），不用渐变、阴影、插画 |
| 信息密度优先 | 列表页一屏 20 条起，行高紧凑，案件名 / 主办 / 截止 / 状态同屏可读 |
| 状态一眼可辨 | 逾期整行淡红底、临期淡黄底；优先级用文字加颜色而非图形；数字等宽对齐 |
| 路径最短 | 导航只保留四个入口；新建案件与指派可在同一弹窗内一步完成；双击行即看详情 |
| 颜色克制 | 仅逾期红、临期橙、正常灰三种语义色，其余一律中性色 |

# 三、总体架构与技术选型

| 层次 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite 5 + Element Plus 2.6 + Pinia + Vue Router | 组件化程度高，表格与树控件开箱即用，主题变量可整体收敛为极简风 |
| 后端 | Spring Boot 2.7 + MyBatis-Plus 3.5.5 + Validation | Java 8 可运行； MyBatis-Plus 承担分页与条件构造，不写 XML |
| 数据库 | MySQL 8 （生产） / H2 文件库（本地演示） | 建表脚本同时兼容两者，本地零安装即可跑通全流程 |
| Excel | EasyExcel 3.3.4 | 流式读取员工图谱，避免大文件内存风险 |
| 附件 | 本地磁盘 + 数据库元数据 | 按 yyyyMM 分目录， UUID 重命名，扩展名白名单 |
| 开发脚本 | Python （本机现有环境） | 建库建表、生成 Excel 模板、灌演示数据、一键启动前后端 |

分层结构为 Controller → Service → Mapper，DTO / VO / Entity 分离；统一响应体 {code, msg, data}；统一异常处理；鉴权走拦截器加令牌。

# 四、数据模型

| 表 | 作用 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 登录账号 | username / password / display_name / role / employee_id |
| org_employee | 员工图谱 | name / employee_no / parent_id / id_path / dept / title / level_no |
| case_info | 案件主表 | case_no / name / source_type / priority / deadline / status |
| case_assignee | 指派关系 | case_id / employee_id / assign_role （ OWNER / MEMBER ） / status （ ACTIVE / REPLACED ） |
| case_file | 附件元数据 | case_id / file_name / file_type / storage_path |
| operation_log | 操作日志 | module / action / target_type / target_id / content / operator |

## 三个关键设计决策

### 1. id_path 冗余祖先链路

形如 /1/3/7/，把祖先链路冗余在节点上，查询「某人及其所有下级」从递归变为一次 LIKE 查询，组织树规模上万也不慌。

### 2. 改派不删旧记录

旧指派关系置为 REPLACED 并写 closed_at，新关系插入。这是后续做追溯时间线的现成数据。

### 3. 操作日志第一版就全量埋点

登录、建案、指派、状态变更、导入、上传全部记录，避免追溯功能上线时历史数据一片空白。

# 五、核心业务流程

- 案件录入：手打案件名，或上传 PDF / Word / Excel，系统按扩展名自动判定 source_type 并挂载附件；可同时设置优先级、案件类型、截止期限（提供「+1 天 / +3 天 / +7 天」快捷按钮）。

- 指派：抽屉内提供关键词检索（姓名 / 工号 / 部门 / 职务，结果带完整归属链路与在手案件数）与组织树逐级点选两种方式；区分主办与协办；可填写指派要求。

- 状态流转：待指派 → 已指派 → 处理中 → 已办结 / 已撤销；首次指派自动把状态从「待指派」推进到「已指派」。

- 到期提醒：以服务端当前时间为准，把案件分入「已逾期 / 今天到期 / 3 天内 / 7 天内 / 未设期限」五个桶，逾期行整行标红并按截止时间升序排列。

- 工作台：八个关键指标（总数、待指派、处理中、已办结、已逾期、今日到期、3 天内、7 天内）加四块清单（逾期、待指派、7 天内到期、最近操作），点数字直接跳到对应筛选结果。

# 六、员工图谱 Excel 导入方案

模板列固定为：姓名 / 工号 / 上级工号 / 部门 / 职务 / 手机 / 邮箱。其中「上级工号」是形成「领导—副领导—组长—组员」层级的关键，顶层留空。

| 阶段 | 动作 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 一、落库 | 按行写入 | 工号已存在则更新（重复导入幂等），此时 parent_id 统一置 0 ，只保留 parent_no |
| 二、回填 | 按工号映射上级 | 上级不存在或指向自己时置为顶层，并记录到错误清单返回前端 |
| 三、重算 | 计算 level_no 与 id_path | 保证树结构查询效率与前端展示层级 |

页面端「下载导入模板」按钮可直接拿到含示例数据的模板；删除员工前会校验下级与在手案件，避免产生孤儿节点。

# 七、功能与页面清单

| 页面 | 内容 |
| --- | --- |
| 登录 | 账号密码登录，演示账号 boss / admin123 |
| 工作台 | 八项关键指标 + 逾期 / 待指派 / 7 天内到期 / 最近操作四块清单 |
| 案件管理 | 关键词、状态、优先级、来源、到期桶五维筛选；列表；新建与编辑；指派；详情抽屉（含指派历史与附件）；删除 |
| 到期提醒 | 五个分桶页签，按截止时间升序，可直接指派或办结 |
| 员工图谱 | 组织树（可过滤）、 Excel 导入、模板下载、新增与编辑与删除、在手案件数 |

# 八、接口清单

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | 登录，返回 X-Token |
| GET | /api/auth/info 、 /api/auth/dict | 当前登录人、数据字典 |
| GET | /api/employees/tree | 组织树（支持 keyword 过滤） |
| GET | /api/employees/search | 扁平检索，返回归属链路 |
| POST | /api/employees/import | Excel 导入员工图谱 |
| GET | /api/employees/template | 下载导入模板 |
| GET | /api/cases | 案件分页与多维筛选 |
| POST / PUT | /api/cases 、 /api/cases/{id} | 新建与编辑（可同时指派） |
| POST | /api/cases/{id}/assign | 指派与改派 |
| POST | /api/cases/{id}/status | 状态流转 |
| GET | /api/cases/reminders?bucket=OVERDUE | 到期提醒清单 |
| GET | /api/cases/dashboard | 工作台聚合数据 |
| POST / GET | /api/files/upload 、 /api/files/{id}/download | 附件上传与下载 |

# 九、第一版边界

登录为「账号 + 内存令牌」演示实现，密码明文存储，未做角色与数据权限；

附件存本地磁盘，未接对象存储，未做病毒扫描与类型白名单强校验；

无消息通知（站内信 / 邮件 / 企业微信均未接入）；

无统计报表与导出；

案件追溯功能按约定后置，但数据已就绪。

# 十、后续开发路线

## Phase 1：安全与权限（1–2 周）

密码 BCrypt 加盐存储，登录失败次数限制；

引入 Spring Security + JWT，令牌迁移到 Redis，支持续期与踢下线；

RBAC 角色：boss（全量）、组长（本组）、组员（只看自己），数据权限按 id_path 前缀隔离。

## Phase 2：案件追溯（2–3 周）

时间线视图：以案件为主轴，把创建、每次指派与改派、状态变更、附件上传、备注按时间正序铺开；

改派留痕展示：case_assignee 的 REPLACED 记录直接渲染为「谁在何时把案件交给了谁」；

附件版本：同一案件的材料保留历史版本，支持对比与回滚说明；

审计查询页：按操作人、时间、模块、对象检索 operation_log，支持导出 Excel；

关键字段变更前后值快照（operation_log 增加 before_json / after_json）。

## Phase 3：提醒与协同（2–3 周）

定时任务每日扫描临期与逾期案件，生成待办与升级提醒；

站内消息中心；条件具备时接邮件或企业微信推送；

SLA 超时自动升级到上级（沿 id_path 上溯一层）；

案件进展回写与简短备注流，减少线下沟通。

## Phase 4：规模化与稳定性（3–4 周）

MySQL 索引落地（见 sql/index-mysql.sql）、慢查询治理、大表分区；

附件迁移对象存储，上传走直传签名；

Redis 缓存令牌、字典、组织树与工作台聚合结果；

统计报表与看板：部门 / 个人办案量、逾期率、平均办结时长；

Docker 化部署、CI 流水线、健康检查与监控告警。

## Phase 5：移动端与开放能力

移动端 H5：只看待办、扫码看案件、拍照补材料；

对外开放接口与回调，便于与既有业务系统打通；

电子签章与归档对接。

# 十一、部署与运维建议

- 数据库：MySQL 5.7+ / 8.0，执行 sql/schema.sql 建表、sql/index-mysql.sql 补索引；连接参数用环境变量 MYSQL_HOST / MYSQL_PORT / MYSQL_DB / MYSQL_USER / MYSQL_PASSWORD 覆盖，不要把口令写进配置文件。

- JDK：Spring Boot 2.x 支持 JDK 8 / 11 / 17，JDK 25 不兼容；启动脚本会优先挑选 8 / 11 / 17。

- 一键启动：python scripts/dev.py 自动拉起后端与前端；--profile mysql 切换正式库；--seed 灌入演示数据。

- 备份：每日备份数据库与 data/uploads 附件目录；operation_log 建议按季度归档。

- 日志：后端按天切分，保留 30 天；关键操作以 operation_log 为准，不依赖应用日志。

# 十二、风险与注意事项

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 附件携带恶意文件 | 上传目录禁止脚本执行，限制大小与扩展名，生产环境增加病毒扫描 |
| 导入数据脏（重名、缺工号、成环） | 工号唯一约束、上游清洗、成环检测、异常行逐条回显 |
| 并发改派导致责任不清 | 指派写在事务内，旧记录统一失效后再插入新记录 |
| 到期判定口径不一致 | 统一以服务端时间为准，「剩余天数」按自然日计算，前端只做展示 |
| 审计合规 | 操作日志只增不改，追溯功能上线前不要清理历史数据 |